Análisis de 
Sistemas II

Plan de Pruebas

Fredy Aigner Steve Vásquez Lacán

3090 23 12789

8vo Semestre

Facultad De Ingeniería En Sistemas Informáticos Y Ciencias De La Computación

2026

Ing. Ángel Atilio Maltez
Mazatenango, Such. 30/10/2026

Proyecto

Final

# Plan de Pruebas — Sistema Asilo Cabeza de Algodón

## 1. Objetivo, alcance y criterios de aceptación

El plan verifica que el sistema cumpla los 47 requerimientos funcionales de la ERS v2.0 y que la seguridad impida accesos indebidos, antes de la calificación con el SQA a partir del 30 de octubre de 2026. Al 29 de octubre se han aplicado 6 ciclos con 216 casos automatizados, todos aprobados.

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Sistema | Asilo Cabeza de Algodón, versión v1.4 |
| Analista y desarrollador | Fredy Aigner Steve Vásquez Lacán, carné 3090-23-12789 |
| Alcance | Seguridad y roles, residentes y alojamiento, ficha médica, evaluaciones con IMC, solicitudes y citas con especialistas, visitas, laboratorio, farmacia e inventario, caja, cotizador, reportes, usuarios, bitácora, correo e interfaz |
| Fuera de alcance | Pruebas de carga con más de 50 usuarios simultáneos y pruebas en Internet Explorer |
| Criterio de entrada | Base de datos recién importada desde database/schema.sql, Apache y MySQL encendidos |
| Criterio de aceptación | 100 % de los casos críticos aprobados (seguridad, dinero, existencias), ≥ 95 % del total y ningún error de JavaScript en consola |
| Criterio de suspensión | Una falla que impida ingresar al sistema o corrompa datos detiene el ciclo hasta corregirla |

## 2. Estrategia

Las pruebas son de caja negra sobre la API y la interfaz, automatizadas para poder repetirlas completas en cada versión (regresión), más pruebas manuales de lo que no se automatiza (correo e impresión).

| Tipo de prueba | Qué verifica | Herramienta |
| --- | --- | --- |
| Funcional | Cada requerimiento RF-01 a RF-47 con datos válidos | tests/ejecutar_pruebas.php (PHP + cURL) |
| Negativa | Datos inválidos, duplicados, fechas futuras, montos y existencias fuera de regla | ejecutar_pruebas.php, prueba_api.py |
| Seguridad | Sesión, roles, CSRF, inyección SQL, XSS, contraseñas cifradas, bloqueo por intentos | prueba_api.py, prueba_cuentas.py |
| Integración | Microservicios (y su respaldo), cargos que cuadran entre caja, fundación y reportes | ejecutar_pruebas.php |
| Interfaz extremo a extremo | Navegador real: ingreso, menú por rol, formularios, vista móvil 390 px | tests/prueba_ui.py (Playwright + Chromium) |
| Casos límite (“¿y si…?”) | Qué pasa si un usuario olvida la clave, la adivina, es desactivado conectado, etc. | tests/prueba_cuentas.py |
| Manual | Correo al familiar, impresión de reportes a PDF, celular real, Azure | Navegador y checklist |

Técnicas de diseño de casos

- Partición de equivalencia: un caso válido y uno por cada clase inválida (vacío, formato, duplicado, fuera de rango).

- Valores límite: peso 20 y 250 kg, estatura 1.0 y 2.3 m, horario 7:00 y 18:00, cantidad 1, pago igual al saldo y 1 centavo más.

- Tablas de decisión por rol: cada acción se prueba con un rol permitido y uno que no lo está.

Ambientes

| Ambiente | Para qué | Datos |
| --- | --- | --- |
| Local (XAMPP en Windows) | Desarrollo y regresión completa | Base recién importada; se reimporta al terminar |
| Integración (contenedor Linux) | Ejecutar las 4 baterías en cada cambio | Base recién importada |
| Producción (Azure, HTTPS) | Verificación del SQA y prueba de humo después de cada despliegue | Datos de demostración |

Responsables: el analista diseña, automatiza y ejecuta los ciclos y corrige los defectos; el SQA ejecuta su propio plan sobre Azure, reporta fallas y firma la revisión; el ingeniero da la aceptación.

## 3. Calendario de pruebas

Cada vez que se terminó un módulo se ejecutó un ciclo de pruebas, y cada ciclo repitió también todos los casos anteriores. El ciclo 7 es la regresión final antes de la calificación, hecha sobre las diferencias entre la PC y el servidor de Azure.

Calendario de pruebas · 6 ciclos y la verificación del SQA

| Ciclo | Qué se probó | Casos nuevos | Cómo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Pruebas iniciales | Seguridad, residentes, ficha médica, evaluaciones, solicitudes, visitas, cotizador, bitácora | CP-01 a CP-52, PA-01 a PA-41, UI-01 a UI-14 | Automáticas en local + correo manual |
| 2. Laboratorio y farmacia | Resultados, entrega de recetas, inventario, cargos al familiar | CP-53 a CP-65 | Automáticas, regresión completa |
| 3. Caja | Cuotas, pagos, saldos, fundación, donaciones, gastos | CP-66 a CP-81 | Automáticas, regresión completa |
| 4. Reportes y Azure | 7 reportes, PDF y CSV; despliegue en la nube | CP-82 a CP-92 | Automáticas + prueba de humo en Azure |
| 5. Casos límite de cuentas | ¿Olvidó su contraseña?, temporal, bloqueo, cierre de sesión remoto | CU-01 a CU-37 | Automáticas, regresión completa |
| 6. Validaciones y anulaciones | DPI, teléfono y nombres; cuota proporcional; anulación de pagos; corrección de resultados; aviso de sesión (CL-01 a CL-32) | — | Automáticas, regresión completa (216 casos) |
| 7. Regresión final en el servidor (30 oct) | Diferencias PC/Azure: IP real tras el proxy, duración de la sesión, hora de la base de datos, reinicio de datos, correo en Azure y actualización de una base de datos antigua | Base de datos de la v1.3 simulada + prueba de correo en Azure | Las 5 baterías (216 casos) en local e integración; prueba de humo en Azure |
| Verificación del SQA | Plan de pruebas del SQA | Los del SQA | En Azure, fecha acordada desde el 30 oct |

## 4. Cómo se ejecutan las pruebas

Pruebas automatizadas (cada ciclo)

- Encender Apache y MySQL en XAMPP, y Docker Desktop para los microservicios.

- Importar database/schema.sql en phpMyAdmin, para partir siempre de los mismos datos.

- Ejecutar las baterías, reimportando la base entre una y otra:

C:\xampp\php\php.exe tests\ejecutar_pruebas.php http://localhost/asilo-cabeza-algodon/public
python tests/prueba_api.py      http://localhost/asilo-cabeza-algodon/public
python tests/prueba_ui.py       http://localhost/asilo-cabeza-algodon/public
python tests/prueba_cuentas.py  http://localhost/asilo-cabeza-algodon/public

- Cada script imprime ✔ o ✘ por caso con el valor obtenido, y al final el total. Guarda la evidencia en tests/resultados_pruebas.json, tests/resultados.csv, tests/resultados_cuentas.json y capturas en tests/capturas/.

- Si un caso falla, se registra el defecto, se corrige y se repite la batería completa (regresión), no solo el caso.

- Importar otra vez schema.sql para dejar los datos limpios.

Pruebas manuales (lista de verificación)

- ☐ Crear una solicitud y confirmar que el familiar recibe el correo; programarla y confirmar el segundo correo.

- ☐ Generar cada reporte, imprimirlo a PDF y abrir el CSV en Excel.

- ☐ Usar el sistema desde un celular real en modo claro y oscuro.

- ☐ En Azure: abrir el enlace HTTPS, ver el candado, ingresar con cada rol y revisar que el Inicio muestre los microservicios en línea.

- ☐ ¿Olvidó su contraseña? de punta a punta: solicitud, temporal, cambio obligatorio.

Registro de defectos. Cada falla se anota con: identificador (DEF-nn), fecha, caso que la detectó, pasos para reproducirla, resultado esperado y obtenido, severidad (crítica, mayor, menor) y estado (abierto, corregido, verificado). Las fallas que reporte el SQA se registran como issues en GitHub.

## 5. Casos de prueba

Los 92 casos funcionales (CP-01 a CP-92) citan cada uno su requerimiento de la ERS. Las otras tres baterías añaden 92 casos de API, interfaz y casos límite.

| Módulo | Casos | Requerimientos | Ejemplos |
| --- | --- | --- | --- |
| Seguridad y usuarios | CP-01 a CP-12 (12) | RF-43, RF-44 | Inyección SQL en el ingreso, petición sin CSRF, contador que abre un expediente |
| Residentes, familiares y habitaciones | CP-13 a CP-22 (10) | RF-01, RF-35 | DPI duplicado, habitación sin camas, XSS en un nombre |
| Ficha médica y evaluaciones | CP-23 a CP-29 (7) | RF-02 a RF-04, RF-34 | Diagnóstico con fecha futura, diastólica mayor que sistólica |
| Solicitudes y citas | CP-30 a CP-39 (10) | RF-05, RF-07 a RF-09, RF-32, RF-36, RF-37 | Cita a las 21:00, choque de horario, otro especialista abre la cita |
| Visitas médicas | CP-40 a CP-48 (9) | RF-10, RF-11, RF-13, RF-14, RF-22 | Finalizar sin diagnóstico, descuento del 30 % de la fundación |
| Cotizador y bitácora | CP-49 a CP-52 (4) | RF-42, RF-45 | Plan + habitación + cuidados + extras − descuento |
| Laboratorio y farmacia | CP-53 a CP-65 (13) | RF-15 a RF-17, RF-20, RF-21, RF-38 | Resultado registrado dos veces, receta sin existencias |
| Caja | CP-66 a CP-81 (16) | RF-23 a RF-25, RF-39 a RF-41 | Cuotas del mes generadas dos veces, pago mayor que el saldo |
| Reportes | CP-82 a CP-92 (11) | RF-26 a RF-31, RF-47 | El reporte de costos cuadra con la cuenta de la fundación |
| API | PA-01 a PA-41 (41) | Transversal | Login de los 8 roles, permisos, validaciones |
| Interfaz | UI-01 a UI-14 (14) | Transversal | Menú por rol, formularios, vista móvil sin desplazamiento horizontal |
| Casos límite de cuentas | CU-01 a CU-37 (37) | RF-43, RF-44 | Bloqueo al 5.º intento, sesión cerrada al desactivar |

Ejemplos de valores límite

| Caso | Entrada | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Peso en evaluación | 19.9 kg / 20 kg / 250 kg / 250.1 kg | Rechazo / acepta / acepta / rechazo |
| Hora de la cita | 6:59 / 7:00 / 18:00 / 21:00 | Rechazo / acepta / acepta / rechazo |
| Pago de Q 500 de saldo | Q 500.00 / Q 500.01 | Acepta y saldo en cero / rechazo |
| Entrega de receta | Existencia igual a la cantidad / una menos | Entrega / rechazo con mensaje |
| Intentos de contraseña | 4.º fallido / 5.º fallido | Aviso de 1 intento restante / cuenta bloqueada 15 min |
| Contraseña nueva | 7 caracteres / sin números / 8 con letras y números | Rechazo / rechazo / acepta |

## 6. Resultados y defectos

La regresión completa del 30 de octubre de 2026 sobre la versión v1.5 aprobó 216 de 216 casos (100 %). Se cumple el criterio de aceptación.

| Batería | Casos | Aprobados | Fallidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionales por requerimiento | 92 | 92 | 0 |
| API | 41 | 41 | 0 |
| Interfaz | 14 | 14 | 0 |
| Casos límite de cuentas | 37 | 37 | 0 |
| Total | 184 | 184 | 0 |

A las cuatro baterías de la tabla se suma la quinta, casos límite de datos, caja y laboratorio (tests/prueba_casos_limite.py, CL-01 a CL-32): 32 de 32 aprobados, para un total de 216. Cubre DPI con letras, con 12 dígitos, con dígito verificador o departamento inválido; teléfonos y nombres inválidos; cuota proporcional de un residente que ingresa el día 15; anulación de pagos, donaciones y gastos; corrección de resultados de laboratorio; especialistas y enfermeros con citas pendientes que no se pueden desactivar; y renovación de la sesión.

Defectos encontrados y corregidos (los más recientes primero)

Defectos del ciclo 7 (30 oct 2026), encontrados al revisar las diferencias entre la PC y el servidor; todos corregidos en la v1.5: DEF-21 en Azure la bitácora guardaba para todos la IP interna del proxy HTTPS en vez de la IP real del usuario (media); DEF-20 reiniciar los datos de demostración borraba también el certificado HTTPS, y Let's Encrypt limita a 5 certificados por semana (alta); DEF-19 PHP podía borrar la sesión a los 24 minutos sin uso aunque el sistema promete 2 horas (media); DEF-18 el correo no estaba configurado en el servidor de Azure y los avisos quedaban como Error (alta). Además se agregó un respaldo automático diario de la base de datos y la base de datos usa siempre la hora de Guatemala.

Defectos del ciclo 6 (29 oct 2026), todos corregidos en la v1.4: DEF-17 el DPI aceptaba letras y cualquier longitud (alta, reportado por un usuario de prueba); DEF-16 quien ingresaba a mitad de mes pagaba la cuota completa (media); DEF-15 un pago, donación o gasto equivocado no se podía anular (media); DEF-14 un resultado de laboratorio mal escrito no se podía corregir (media).

| ID | Fecha | Defecto | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-13 | 28 oct 2026 | Al cambiar de pantalla con el expediente abierto, quedaba un fondo gris que bloqueaba los clics | Media | Corregido (v1.3.1) |
| DEF-12 | 23 oct 2026 | Al abrir un formulario desde otro, el botón conservaba el texto del anterior | Baja | Corregido |
| DEF-11 | 23 oct 2026 | Un usuario desactivado o con el rol cambiado seguía trabajando en su sesión abierta | Alta | Corregido: cierre de sesión remoto |
| DEF-10 | 23 oct 2026 | Al dar de baja a un residente, sus citas pendientes con especialistas seguían activas | Media | Corregido: se cancelan solas |
| DEF-09 | 23 oct 2026 | No existía forma de recuperar el acceso si se olvidaba la contraseña | Alta | Corregido: ¿Olvidó su contraseña? y temporal |
| DEF-08 | 20 oct 2026 | La tabla de costos de citas se veía apretada en pantallas medianas | Baja | Corregido |
| DEF-07 | 20 oct 2026 | Error en la propia prueba de interfaz del reporte de entradas (filtro deshabilitado) | Baja | Corregido en el script |
| DEF-06 | 11 oct 2026 | El formulario de programar cita no se enviaba (paso de 15 min en fecha y hora) | Alta | Corregido |
| DEF-05 | 11 oct 2026 | Se perdía el diagnóstico sin guardar al agregar un examen | Alta | Corregido |
| DEF-04 | 11 oct 2026 | El ingreso fallaba con una base de datos de la versión anterior | Alta | Corregido: verificación y migración automática |
| DEF-03 | 11 oct 2026 | La interfaz se veía desactualizada por la caché del navegador | Media | Corregido: versión en los archivos |
| DEF-02 | 11 oct 2026 | El correo SMTP estaba bloqueado por la red | Alta | Resuelto con envío por HTTPS (Apps Script) |
| DEF-01 | 11 oct 2026 | Error en la propia prueba PA-08 (nombre de campo) | Baja | Corregido en el script |

Métricas de calidad: 17 defectos detectados, 17 cerrados (100 %); 7 de severidad alta, todos corregidos antes de la calificación; 0 defectos abiertos. Los casos automatizados cubren 41 de los 47 requerimientos; los 6 restantes (RF-06, RF-12, RF-18, RF-19, RF-33 y RF-46) se verifican con la lista manual y en el plan del SQA.

## 7. Verificación con el SQA y aceptación

El SQA, Carlos Antonio Palala Cabrera, verifica el sistema en el ambiente de producción con su propio plan de pruebas (31 casos de los tipos PF, PI, PS, PC y PR, recibido el 13 de octubre), a partir del 30 de octubre de 2026 en la fecha que se acuerde, con el ingeniero presente cuando sea posible.

- Antes de la sesión (30 oct): regresión completa de las 5 baterías, despliegue de la versión final en Azure y prueba de humo con cada rol.

- Entrega al SQA: enlace https://asilo-cabeza-algodon.canadacentral.cloudapp.azure.com/, cuentas de demostración (contraseña Asilo2026!), repositorio de GitHub, manual de usuario, manual técnico y este plan.

- Ejecución: el SQA ejecuta sus casos sobre Azure; el analista acompaña y explica el código cuando se le pida.

- Fallas: se registran como defecto (DEF-nn) o issue en GitHub, se corrigen en una versión v1.5.x, se repite la regresión y se vuelve a desplegar.

- Aceptación: con todos los casos del SQA aprobados, el SQA firma la revisión de la rúbrica y el ingeniero da la aceptación final.

| Firma | Nombre | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Analista | Fredy Aigner Steve Vásquez Lacán |  |
| SQA | Carlos Antonio Palala Cabrera |  |
| Ingeniero | Ing. Angel Atilio Maltez C. |  |